UNIVERSITAS KEBANGSAAAN REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA ACUAN KERJA

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB

Tahun Anggaran 2026

- KERANGKA ACUAN KERJA

- LATAR BELAKANG

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas penting dalam lingkungan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat sumber informasi, referensi akademik, serta sarana pendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keberadaan perpustakaan sangat berperan dalam membantu mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas akademika dalam memperoleh berbagai sumber informasi yang relevan, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, maupun sumber informasi digital.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses semakin meningkat. Mahasiswa tidak hanya membutuhkan buku sebagai referensi utama, tetapi juga berbagai sumber informasi lain seperti jurnal ilmiah, e-book, serta database digital yang dapat menunjang kegiatan perkuliahan dan penelitian. Oleh karena itu, perpustakaan dituntut untuk terus melakukan pengembangan layanan serta meningkatkan kualitas fasilitas yang tersedia.

Selain sebagai pusat informasi akademik, perpustakaan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan budaya literasi di lingkungan kampus. Namun pada kenyataannya, minat kunjung mahasiswa ke perpustakaan masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai fasilitas dan layanan yang tersedia di perpustakaan, serta kurangnya kegiatan yang dapat menarik minat mahasiswa untuk memanfaatkan perpustakaan secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu program atau kegiatan yang dapat mendukung optimalisasi fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi dan pembelajaran di lingkungan universitas. Melalui kegiatan ini diharapkan perpustakaan dapat lebih dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika serta mampu meningkatkan minat baca dan literasi informasi di kalangan mahasiswa.

- MAKSUD DAN TUJUAN

- Meningkatkan aksesibilitas informasi perpustakaan melalui website secara cepat, mudah, dan efisien bagi seluruh civitas akademika.

- Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- Meningkatkan minat baca serta literasi digital mahasiswa melalui pemanfaatan website perpustakaan sebagai sumber referensi akademik.

- Mendukung transformasi perpustakaan menuju layanan perpustakaan digital yang modern dan terintegrasi dengan sistem akademik universitas.

- SASARAN

Tersedianya sistem informasi perpustakaan mecakup beberapa pihak yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Mahasiswa menjadi pengguna utama yang membutuhkan akses cepat terhadap informasi koleksi buku, jurnal ilmiah, e-book, serta layanan perpustakaan secara online. Selain itu, dosen juga menjadi sasaran karena memerlukan berbagai referensi akademik untuk mendukung kegiatan mengajar, penelitian, dan publikasi ilmiah.

Pengelola perpustakaan atau tenaga kependidikan berperan dalam mengelola koleksi, layanan peminjaman, serta memperbarui informasi pada website agar layanan perpustakaan dapat berjalan lebih efektif. Di samping itu, website perpustakaan ini juga dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika lainnya serta masyarakat akademik atau peneliti dari luar kampus yang membutuhkan akses informasi sebagai sumber referensi ilmiah.

- NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Perpustakaan Univesitas Kebangsaan Republik Indonesia

- SUMBER PENDANAAN

Pendanaan Pepustakaan Univesitas Kebangsaan Republik Indonesia berasal dari pengelolaan dana operasi Universitas di bawah Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia.

- LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG SERTA ALIH PENGETAHUAN

Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan dalam pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web ini meliputi proses analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, pengembangan aplikasi berbasis web, pengujian sistem, serta implementasi sistem di lingkungan perpustakaan universitas. Selain itu, kegiatan juga mencakup pengelolaan data koleksi buku, data anggota perpustakaan, serta data transaksi peminjaman dan pengembalian buku melalui sistem yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses pencarian informasi koleksi, pengelolaan data perpustakaan, serta meningkatkan kualitas layanan perpustakaan secara digital.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web ini dilaksanakan di lingkungan Perpustakaan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

Data dan fasilitas penunjang

Data yang digunakan dalam pengembangan sistem ini meliputi data koleksi buku, data anggota perpustakaan (mahasiswa dan dosen), data transaksi peminjaman dan pengembalian buku, serta data kategori koleksi perpustakaan. Adapun fasilitas penunjang yang digunakan antara lain perangkat komputer atau laptop, jaringan internet serta perangkat lunak pendukung pengembangan website seperti sistem manajemen basis data dan bahasa pemrograman web.

Alih Pengetahuan

Alih pengetahuan dilakukan melalui pelatihan kepada pengelola perpustakaan mengenai cara penggunaan dan pengelolaan sistem agar dapat digunakan secara optimal.

- METODOLOGI

Metodologi dan pendekatan sistem informasi perpustakaan web menggunakan water fall , yaitu dilakukan secara bertahap dan terstuktur. Dengan tahapan : Analisis, Perancangan, Implementasi, Pengujian, dan Pemeliharaan.

- JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengoptimalan sistem informasi perpustakaan berbasis web ini direncanakan berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Dalam kurun waktu tersebut, kegiatan akan dilakukan secara bertahap mulai dari proses analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, pengembangan atau pembuatan program, pengujian sistem, hingga tahap implementasi dan pemeliharaan awal sistem. Jangka waktu ini diharapkan cukup untuk menghasilkan sistem website perpustakaan yang dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pengguna.

- KUALIFIKASI

- Memiliki kemampuan dalam pengembangan website, pengelolaan database, serta memahami proses perancangan, pembuatan, dan pengujian sistem informasi.

- Memahami proses operasional perpustakaan seperti pengelolaan koleksi buku, layanan peminjaman dan pengembalian, serta mampu memberikan informasi terkait kebutuhan sistem perpustakaan.

- Memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan program, dukungan kebijakan, serta penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.

- Memiliki kemampuan dalam pengelolaan server, jaringan, serta pemeliharaan sistem agar website perpustakaan dapat berjalan dengan baik dan stabil.

- Sebagai pengguna layanan website perpustakaan yang memanfaatkan sistem untuk mengakses informasi koleksi buku, jurnal, dan layanan perpustakaan secara online.

- TENAGA AHLI

- Project Manager

Memiliki kemampuan dalam mengelola proyek pengembangan sistem informasi, mengatur perencanaan kegiatan, mengkoordinasikan tim, serta memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- System Analyst

Bertugas menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan pengelola perpustakaan, serta menyusun rancangan sistem yang akan dikembangkan.

- Web Developer/Progammer

Memiliki kemampuan dalam pengembangan website, pemrograman web, serta pengelolaan database untuk membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.

- Database Administrator

Bertanggung jawab dalam merancang, mengelola, dan memelihara database sistem perpustakaan agar data koleksi buku, anggota, dan transaksi peminjaman dapat tersimpan dengan baik dan aman.

- UI/UX Designer

Bertugas merancang tampilan dan pengalaman pengguna pada website perpustakaan agar mudah digunakan, menarik, dan nyaman diakses oleh pengguna.

- IT Support/System Administrator

Bertanggung jawab dalam pengelolaan server, jaringan, serta pemeliharaan sistem agar website perpustakaan dapat berjalan dengan baik dan stabil.

- KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini :

- Tersedianya website perpustakaan yang dapat digunakan untuk mengakses informasi koleksi buku, jurnal, serta layanan perpustakaan secara online.

- Sistem pencarian koleksi buku yang memudahkan pengguna dalam mencari informasi buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori.

- Sistem yang dapat digunakan oleh pengelola perpustakaan untuk mengelola data koleksi buku, data anggota, serta data peminjaman dan pengembalian buku.

- Tersedianya dokumentasi sistem yang berisi panduan penggunaan dan pengelolaan website perpustakaan bagi pengelola sistem.

- Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan karena informasi dapat diakses secara lebih cepat, mudah, dan efisien oleh mahasiswa, dosen, dan civitas akademika.

- Sistem website perpustakaan yang telah diuji dan siap digunakan secara operasional di lingkungan universitas.

- LAPORAN

Jenis Laporan yang Harus Diserahkan kepada Pengguna Jasa adalah:

- Laporan Pendahulu

Laporan yang berisi gambaran awal kegiatan, rencana kerja, metodologi yang digunakan, serta hasil analisis kebutuhan sistem informasi perpustakaan berbasis web.

- Laporan Kemajuan (Progress Report)

Laporan yang berisi perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem, termasuk tahapan perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem yang telah dilakukan.

- Laporan Akhir

Laporan yang berisi hasil akhir dari kegiatan pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web, termasuk penjelasan sistem yang telah dibuat, fitur-fitur yang tersedia, serta hasil implementasi sistem.

- Dokumentasi Sistem

Dokumen yang berisi panduan penggunaan sistem (user manual) dan panduan pengelolaan sistem (admin manual) yang dapat digunakan oleh pengelola perpustakaan

- Dokumentasi Teknis Sistem

Dokumen yang berisi penjelasan teknis mengenai struktur sistem, database, serta proses kerja sistem informasi perpustakaan berbasis web.