# DOKUMEN USULAN TEKNIS (USTEK)

## HALAMAN JUDUL

USULAN TEKNIS
Pekerjaan	: Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web
Instansi	: Universitas Kebangsaan Republik Indonesia
Penyedia	: Kelompok 6 - Program Studi Sistem Informasi
Tahun	: 2026

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi dan referensi akademik di lingkungan perguruan tinggi. Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat semakin meningkat. Saat ini, minat kunjung dan efisiensi layanan perlu ditingkatkan melalui digitalisasi agar mahasiswa dan dosen dapat mengakses jurnal, e-book, dan database digital dengan lebih mudah.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

### Maksud

### Membangun platform digital untuk mengintegrasikan layanan perpustakaan secara mandiri.

### Tujuan

- Meningkatkan efisiensi pengelolaan data koleksi dan anggota.

- Menyediakan akses informasi 24/7 bagi civitas akademika.

- Mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku.

## 1.3 Dasar Hukum / Regulasi

- Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

- Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

- Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

## 1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan

- Analisis kebutuhan sistem informasi perpustakaan.

- Perancangan database dan antarmuka pengguna (UI/UX).

- Pengembangan aplikasi berbasis web.

- Pengujian sistem (UAT) dan implementasi.

# BAB 2 PEMAHAMAN TERHADAP KAK

## 2.1 Pemahaman Permasalahan

Kondisi saat ini menunjukkan adanya gap antara kebutuhan informasi digital mahasiswa dengan fasilitas konvensional yang tersedia. Diperlukan sistem yang tidak hanya mencatat sirkulasi buku fisik, tetapi juga mampu mengelola repositori digital.

## 2.2 Tujuan Proyek

Menciptakan ekosistem literasi digital yang responsif di lingkungan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

## 2.3 Kebutuhan Sistem

- Modul Data Pengguna: Manajemen akun mahasiswa dan dosen.

- Modul Katalog: Pencarian buku (OPAC) dan e-resources.

- Modul Sirkulasi: Peminjaman, pengembalian, dan denda.

- Dashboard Monitoring: Statistik pengunjung dan buku terpopuler.

# BAB 3 METODOLOGI PELAKSANAAN

## 3.1 Pendekatan Metodologi

Menggunakan metode Waterfall (Linear Sequential) untuk memastikan setiap tahapan dokumentasi dan pengembangan berjalan terstruktur sesuai dengan target akademik.

## 3.2 Metode Pengumpuladokume

## Tim pengembang melakukan sesi tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan pemangku kepentingan (stakeholders), dalam hal ini adalah Kepala Perpustakaan dan Staf Administrasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

## Tujuannya adalah untuk menggali informasi spesifik mengenai:

- Alur kerja riil peminjaman dan pengembalian buku.

- Kendala atau hambatan yang sering dialami pada sistem yang lama.

- Fitur-fitur prioritas yang diinginkan oleh pengelola agar sistem baru dapat tepat guna dan solutif.

## 3.3 Metode Pengembangan Sistem

- Requirement Analysis

Melakukan pemetaan kebutuhan fungsional (seperti fitur peminjaman, input buku) dan non-fungsional (keamanan data, kecepatan akses halaman).

Output: Dokumen Software Requirement Specification (SRS).

- System Design

Pemodelan data menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) dan Logical Record Structure (LRS).

Perancangan arsitektur antarmuka (UI/UX) menggunakan metode user-centered design.

- Development

Implementasi basis data menggunakan MySQL/PostgreSQL.

Pengembangan sisi server (Backend) dan sisi klien (Frontend) menggunakan framework yang disepakati (misal: Laravel/React).

- Testing

Black Box Testing: Menguji fungsionalitas fitur tanpa melihat kode program.

User Acceptance Test (UAT): Pengujian langsung oleh staf perpustakaan untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan.

- Deployment

Konfigurasi hosting/server universitas dan migrasi data awal (katalog buku).

# BAB 4 PROGRAM KERJA

| Tahap | Kegiatan | Output |
| --- | --- | --- |
| Analisis | Melakukan wawancara dengan pustakawan, observasi alur peminjaman, dan pengumpulan data buku/anggota. | Dokumen Software Requirement Specification (SRS) |
| Desain | Merancang arsitektur database (ERD), alur sistem (Flowchart), dan desain antarmuka (Mockup/Wireframe). | Dokumen Software Design Description (SDD) & Prototype UI |
| Pengembangan | Proses pengkodean fitur katalog, manajemen sirkulasi, manajemen denda, dan dashboard admin. | Source Code & Aplikasi Versi Beta |
| Pengujian | Melakukan Black-box testing untuk fungsi fitur dan User Acceptance Test (UAT) bersama pihak perpustakaan. | Laporan Hasil Pengujian (Test Report) & Berita Acara UAT |

# BAB 5 ORGANISASI TIM

Tabel personil:

| No | Nama | Posisi | Jumlah | Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muhammad Akmal Palqah | Project Manager | 1 | Koordinasi tim dan manajemen jadwal |
| 2 | Rahayu Padilah | System Analyst | 1 | Analisis proses bisnis dan desain database. |
| 3 | Muhammad Fajar Nurjaman , Ilham Al Munawar | Programmer | 2 | Pengembangan fitur backend dan API. Dan Pengembangan antarmuka (Frontend) CSS/Bootstrap. |
| 4 | Riphan Romadlon | QA & Documentation | 1 | Pengujian sistem dan penyusunan laporan akhir. |

# BAB 6 JADWAL PELAKSANAAN

| Minggu | Kegiatan |
| --- | --- |
| 1–2 | Analisis Kebutuhan & Wawancara |
| 3–4 | Desain Sistem & Prototype UI |
| 5–9 | Pengembangan (Coding) Modul Utama |
| 10 | Pengujian (Testing) & Perbaikan Bug |
| 11-12 | Implementasi, Pelatihan, & Serah Terima Dokumen |

# BAB 7 OUTPUT / DELIVERABLES

Dokumen Analisis Sistem (SRS): Dokumen yang berisi rincian kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, hasil wawancara, serta proses bisnis perpustakaan yang diusulkan.

Dokumen Desain Sistem (SDD): Dokumen teknis yang mencakup perancangan basis data (ERD/LRS), arsitektur sistem, dan desain antarmuka (mockup/wireframe).

Aplikasi Sistem Informasi: Produk utama berupa source code dan aplikasi berbasis web yang telah terpasang (deployed) dan siap operasional di lingkungan universitas.

Manual Pengguna (User Manual): Panduan operasional teknis untuk administrator (pustakawan) dan panduan penggunaan bagi anggota (mahasiswa/dosen).

Laporan Akhir Proyek: Dokumen komprehensif yang merangkum seluruh tahapan pelaksanaan pekerjaan, hasil pengujian sistem (UAT), serta dokumentasi serah terima pekerjaan.

BAB 8 ANGGARAN BIAYA ESTIMASI

| Kategori Biaya | Komponen | Estimasi Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| Personil (honor ) | Project leader/ project manager , system analyst, 3 programmer, QA total 5 orang | Rp.15.000.000 |
| Infrastruktur | Sewa cloud hosting dan domain ( ac.id) selama 1 tahun | Rp. 2.500.000 |
| Opersional | Transportas, dan biaya wawancara | Rp. 1.500.000 |
| Dokumentasi | Cetak dokumen SRS,SDD,user manual dan laporan akhir | Rp. 1.000.000 |
| Lain-lain | Biaya pelatihan staff dan tak terduga | Rp. 2.000.000 |
| Etimasi |  | Rp. 22.000.00 |

BAB 9 PENUTUP

# Demikian Dokumen Usulan Teknis (USTEK) ini disusun sebagai gambaran komprehensif mengenai rencana kerja Tim Kelompok 6 dalam melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

# Kelompok 6 menyatakan komitmen penuh untuk melaksanakan seluruh tahapan pekerjaan secara profesional, tepat waktu, dan berkualitas tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Kami percaya bahwa dengan metodologi yang terstruktur dan kolaborasi yang baik, sistem ini akan memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan layanan literasi di lingkungan kampus.